# P0 / P1 执行手册

> 状态说明（2026-09-17 更新）

>

> 本文档是 2026-09-15 的审计快照，保留当时的判断、命令与优先级，便于追溯"为什么要做这些事"。

> 截至当前版本，快照中列出的 P0/P1 缺口与阶段 1–3 的任务已绝大部分完成（少数为作者信息与期刊模板这类外部输入）。

> 当前状态以下列文件为准，本文档不再单独代表最新进度：

>

> - 论文自查表.md：69 项检查，65 项通过、4 项部分通过、0 项缺失；含每项的证据文件。

> - 遗漏问题审查报告.md：第一至第二十一轮的逐轮记录、发现的问题与处置方式。

> - English_SCI_Manuscript_v4.md / 中文SCI论文_v4_重构版.md：正式稿件，v1.11.0。

>

> 建议阅读顺序：先看自查表结论 → 再看审查报告对应轮次 → 最后把本文档当作历史任务清单与命令参考。

目标：把《研究缺口审计与优先级清单》中的缺口逐条补齐，产出一份证据闭合的投稿稿。

日期：2026-09-15

约定：每一步标注【我做】【你做】【需你批准】。命令均可在 PowerShell 7 中直接粘贴执行。工作目录固定为项目根目录。

# 阶段 0：环境自检（已完成，5 分钟）

【我做】

Set-Location "C:\Users\27677\Documents\ChatGPT\论文"

$py = "E:\论文\.venv\Scripts\python.exe"

& $py -m pytest -q

& $py -m py_compile (Get-ChildItem -Path src,scripts,tests -Filter *.py -Recurse).FullName

验收：118 passed、编译无输出。

状态：已完成。本阶段同时修复了 pytest.ini 缺失导致的 49 个测试收集错误。

# 阶段 1：P0 补齐（6–8 天，投稿前必须完成）

## S1 等价性检验（TOST）与效应量

对应缺口：1.1 / 1.2 / 1.3 / 7.1 / 7.2

目标：把「未检出差异」升级为可主张的「差异小于 SESOI」。

【我做】 创建 scripts/run_equivalence_tests_v5.py，读取逐样本预测，对每个种子计算配对 Macro-F1 差、TOST（两个 SESOI：0.005 与 0.01）、Cliff's δ、Cohen's h、相对差与 95% 区间。

& $py "scripts\run_equivalence_tests_v5.py" `

--rccf-dir "results_rccf_cic_natural_v3b" `

--baseline-dir "results_cic_natural_baselines_v3b" `

--output-dir "results_equivalence_v5" `

--sesoi 0.005 0.01

产物：results_equivalence_v5/tost_results.csv、effect_sizes.csv、equivalence_summary.json

验收：SESOI = 0.01 时 TOST p < 0.05，即可在正文写「在 0.01 Macro-F1 的等价边界内，两者等价」。

注意：若 TOST 不显著，说明 3 个种子的证据不足以主张等价，必须进入 S15 扩种子。这一步的结论决定第 5.2 节怎么写，必须先做。

## S2 门控超参数搜索（消除公平性不对称）

对应缺口：4.1

目标：让被检验机制与对照模型享有同等调参预算。

【我做】 创建 scripts/tune_gate_v5.py，搜索空间 C ∈ {0.01, 0.1, 1, 10}、cv ∈ {3, 5, 10}、描述子集合 {全部, 仅熵, 仅边距}，全部在训练分区内用嵌套 CV 选优，测试分区不参与。

& $py "scripts\tune_gate_v5.py" `

--processed-dir "data_processed_cic_natural_v3b" `

--output-dir "results_gate_tuning_v5" `

--seeds 42 2024 3407

产物：results_gate_tuning_v5/gate_search_results.csv、selected_gate_config.json

验收：用最优门控配置重跑后，Macro-F1 仍落在 S1 的等价区间内。这才能写「即使给门控充分的调参预算，结论不变」——这是回应审稿人「你没调好」的唯一方式。

## S3 专家多样性与增益的剂量—反应分析

对应缺口：4.6（本次审计中性价比最高的一项）

目标：把「门控无效」从观察升级为「增益由专家多样性决定」的机制结论。

前置事实：现有预测文件只保存融合概率，没有逐专家概率，因此需要重训四个专家并导出（约 1–2 分钟/种子）。

【我做】 创建 scripts/analyze_expert_diversity_v5.py：

- 对每个 k ∈ {20, 40, 60} 与若干视图组合，训练四个专家并导出逐样本概率；

- 计算专家两两不一致率、Q-statistic、平均 KL 散度、预测相关系数；

- 以多样性为自变量、门控相对等权的 Macro-F1 增益为因变量做回归，报告斜率与区间。

& $py "scripts\analyze_expert_diversity_v5.py" `

--processed-dir "data_processed_cic_natural_v3b" `

--output-dir "results_diversity_v5" `

--k-grid 20 40 60 `

--seeds 42 2024 3407

产物：results_diversity_v5/expert_diversity.csv、diversity_gain_regression.csv、fig_diversity_gain.png

验收：若回归斜率显著为正，则论文获得一个正面机制结论：增益随专家多样性单调上升，而该类数据上多样性不足。这会把论文从阴性结果变成机制研究。

## S4 专家去相关反向实验

对应缺口：4.2（P0 中最重要的机制实验）

目标：验证命题 1 的前提——专家一致时权重不可能改变预测。

【我做】 创建 scripts/run_decorrelated_experts_v5.py，构造三类去相关专家：

异构算法族：随机森林 + 极端随机树 + XGBoost + k 近邻；

低重叠特征视图：对 60 维特征做互斥分组；

不同自助子样本：每位专家只用训练集的 60% 独立抽样。

同样的门控、同样的协议，分别测量门控相对等权的增益。

& $py "scripts\run_decorrelated_experts_v5.py" `

--processed-dir "data_processed_cic_natural_v3b" `

--output-dir "results_decorrelated_v5" `

--seeds 42 2024 3407

产物：results_decorrelated_v5/decorrelation_results.csv、gain_vs_diversity.csv

验收：若某一类去相关配置下增益显著大于零，即证明命题成立；若全部仍为零，则结论更强——「在本任务的流特征上，无论怎样构造专家，门控都无增益」。两种结果都能写。

## S5 神经基线（MLP）

对应缺口：6.1

目标：回应「是否只打败了传统方法」。

【我做】 创建 scripts/run_mlp_baseline_v5.py，使用 sklearn MLPClassifier，同特征预算、同种子，在训练分区内做与随机森林同规格的调参。

& $py "scripts\run_mlp_baseline_v5.py" `

--processed-dir "data_processed_cic_natural_v3b" `

--output-dir "results_mlp_v5" `

--seeds 42 2024 3407

产物：results_mlp_v5/metrics_aggregate.csv、逐样本预测

正文写法：只补 MLP，不补 CNN/LSTM，并在第 4.5 节写明理由——本研究对象是聚合策略而非表征学习，深度模型需要独立的调参与算力预算，强行加入会引入混淆变量。这句理由必须写，否则会被追问。

## S6 命题 2 的显式上界与「可证明不变」比例

对应缺口：5.2

目标：让命题 2 从存在性陈述变成可计算判据。

【我做】 创建 scripts/analyze_margin_bound_v5.py：

- 推导并用代码实现显式界：融合概率变化的上界 Δ ≤ max_e ||p_e||∞ · ||w − w_uniform||₁；

- 逐行计算 Δ_bound 与类别边距 m(x)；

- 统计 Δ_bound < m(x) 的行占比，即「可证明权重无法改变预测」的样本比例。

& $py "scripts\analyze_margin_bound_v5.py" `

--predictions-dir "results_rccf_cic_natural_v3b" `

--output-dir "results_margin_bound_v5"

产物：results_margin_bound_v5/margin_bound_per_row.csv、margin_bound_summary.json

验收：得到「XX% 的测试样本可被证明不受权重影响」这一可写入摘要的结果。

## S7 仓库治理（移除打包污染）

对应缺口：8.1

目标：消除 _release_stage_v3b_20260912 对测试收集与维护的干扰。

现状：该目录含 674 个文件，是打包时复制的整份代码。已通过 pytest.ini 让测试忽略它，但污染仍在。

【需你批准】 两种做法，请选一种：

做法 A（推荐，可恢复）：移动到仓库外

New-Item -ItemType Directory -Path "E:\论文\归档" -Force | Out-Null

Move-Item -LiteralPath "C:\Users\27677\Documents\ChatGPT\论文\_release_stage_v3b_20260912" `

-Destination "E:\论文\归档\_release_stage_v3b_20260912"

做法 B（保守）：保留原地，仅加入 .gitignore

Add-Content -LiteralPath ".gitignore" -Value "_release_stage_v3b_20260912/"

验收：git status --short 不再出现该目录下的文件；pytest -q 仍为 118 passed。

## S8 英文 v4 正文与图形摘要

对应缺口：9.1 / 9.4

【我做】 把中文 v4 逐节对齐译为英文，重画图形摘要，构建 english_sci_manuscript_v4.docx。

【你做】 逐段审阅英文表述，特别是第 6 章讨论的语气——阴性结果的措辞需要你与导师认可。

验收：英文正文词数 7 000–10 000，图表编号与中文稿一一对应。

# 阶段 2：P1 补齐（约 2 周，决定论文档次）

## S9 时间外推协议

对应缺口：2.2

可行性已核实：原始数据按天存放——Monday、Tuesday、Wednesday、Thursday-Morning（Web Attack）、Thursday-Afternoon（Infiltration）、Friday-Morning、Friday-Afternoon（DDoS）、Friday-Afternoon（PortScan）。

关键限制：Thursday 的 Web Attack 在 Monday–Wednesday 中不出现，因此五分类的时间协议不可能类别完整。可行且诚实的是构造「类别完整的三分类时间协议」：训练用 Monday–Wednesday，测试用 Friday 中同时包含 Normal 与 DoS/DDoS 的部分，并附覆盖矩阵。

【我做】 创建 scripts/build_temporal_protocol_v5.py，输出每个训练/测试窗口的类别覆盖矩阵与实际使用的类别集合，再跑随机森林与 RCCF。

& $py "scripts\build_temporal_protocol_v5.py" `

--raw-dir "E:\论文\data\raw\MachineLearningCVE" `

--output-dir "results_temporal_v5" `

--train-days Monday Tuesday Wednesday `

--test-days Friday

产物：results_temporal_v5/coverage_matrix.csv、temporal_metrics.csv

正文写法：只能写「类别完整的三分类时间外测试」，不能写「时间泛化成功」。

## S10 全语料或大规模子样本运行

对应缺口：2.1

现状：最终只用 53 237 / 2 668 729 ≈ 2.0%。

【需你批准】 这一步会显著增加时间与内存占用。

【我做】 创建 scripts/run_full_corpus_v5.py，去掉每类 20 000 的截断（或提高到每类 200 000），在同一泄漏受控协议下重跑随机森林、卡方随机森林与 RCCF。

& $py "scripts\run_full_corpus_v5.py" `

--raw-dir "E:\论文\data\raw\MachineLearningCVE" `

--output-dir "results_full_corpus_v5" `

--per-class-cap 200000 `

--seeds 42

验收：主线结论（等价区间内、权重熵接近 1）在大规模子样本上复现。若不复现，则论文的核心主张需要按新结果修正——这一步也是对结论的一次真实压力测试。

## S11 近重复检测

对应缺口：2.4

【我做】 创建 scripts/detect_near_duplicates_v5.py，对标准化特征做 MinHash/LSH 或欧氏距离阈值聚类，统计近重复簇规模，并报告剔除后的结论变化。

& $py "scripts\detect_near_duplicates_v5.py" `

--processed-dir "data_processed_cic_natural_v3b" `

--output-dir "results_near_duplicate_v5" `

--threshold 1e-3

## S12 代价敏感评估

对应缺口：6.3

【我做】 创建 scripts/run_cost_sensitive_v5.py，在主表中加入期望代价曲线（误报代价比 1:1 到 1:100），报告各模型的最优工作点。

& $py "scripts\run_cost_sensitive_v5.py" `

--predictions-dir "results_rccf_cic_natural_v3b" `

--output-dir "results_cost_v5" `

--cost-grid 1 5 10 50 100

## S13 资源画像

对应缺口：6.6

【我做】 创建 scripts/profile_resources_v5.py，测量峰值内存、模型文件体积、吞吐（flows/s）与批量推理曲线。

& $py "scripts\profile_resources_v5.py" `

--processed-dir "data_processed_cic_natural_v3b" `

--output-dir "results_resources_v5"

## S14 类别级区间与逐类检验

对应缺口：6.8

【我做】 创建 scripts/class_level_intervals_v5.py，对每个类别做 Bootstrap F1 区间与逐类配对检验。

& $py "scripts\class_level_intervals_v5.py" `

--predictions-dir "results_rccf_cic_natural_v3b" `

--output-dir "results_class_intervals_v5" `

--n-bootstrap 2000

## S15 主种子由 3 增至 10

对应缺口：7.3 / 3.5

【我做】 用现有入口在 10 个种子上重跑主线，并做事后功效分析（给定观察到的方差，10 个种子能否检出 0.005 的差异）。

& $py "src\run_experiments.py" `

--processed-dir "data_processed_cic_natural_v3b" `

--output-dir "results_seeds10_v5" `

--chi2-k 60 --n-estimators 100 `

--seeds 42 2024 3407 7 13 101 202 303 404 505

验收：10 个种子下的等价性检验结论与 3 个种子一致。

## S16 容器化与持续集成

对应缺口：8.3 / 8.4

【我做】 添加 Dockerfile、.github/workflows/tests.yml、CITATION.cff、MODEL_CARD.md、DATA_CARD.md。

验收：CI 上 pytest -q 全绿。

# 阶段 3：投稿打包（S17，2–3 天）

【我做】

- 补充材料成册（S1–S15 表格与图）；

- 参考文献从 45 条补到 50 条以上，并用 Crossref 逐条核验 DOI；

- 按目标期刊模板排版；

- 重写 cover letter 与 highlights。

【你做】

- 提供作者信息：姓名、单位、通信作者、ORCID、基金情况；

- 与导师确认目标期刊；

- 终稿通读与署名确认。

# 你需要做的事情（全部清单）

| 序号 | 事项 | 时机 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 决定路线 A / B / C | 现在 | A 最小可发表、B 稳健（推荐）、C 冲高 |
| 2 | 确认目标期刊 | 阶段 1 结束前 | 阴性结果定位对期刊敏感 |
| 3 | 提供作者信息 | 阶段 1 内 | 姓名、单位、通信作者、ORCID、基金 |
| 4 | 批准 S7 仓库治理（做法 A 或 B） | 阶段 1 | 移动打包副本，可恢复 |
| 5 | 批准 S10 全语料运行 | 阶段 2 | 时间与内存会明显上升 |
| 6 | 审阅英文第 6 章语气 | 阶段 1 末尾 | 阴性结果措辞需导师认可 |
| 7 | 终稿通读与署名确认 | 阶段 3 | 投稿前最后一步 |

# 执行顺序与依赖

S1 等价性检验 ──┬──> S2 门控调参 ──┐

│                    ├──> 第 5.2 节定稿

└──> S6 边距上界 ────┘

S3 多样性分析 ──> S4 去相关实验 ──> 第 5.3 与第 6.1 节定稿

S5 MLP 基线 ────> 主表更新

S8 英文稿 ──────> 依赖 S1–S7 结论

S9–S16 (P1) ────> 版本增强，可与 S8 并行

关键提醒：S1 必须最先做。如果 TOST 在 SESOI = 0.01 下仍不显著，说明 3 个种子证据不足，要立刻跳到 S15 扩种子，否则第 5.2 节的写法要整体调整。

# 时间与产出预估

| 阶段 | 内容 | 预计耗时 | 产出 |
| --- | --- | --- | --- |
| 阶段 1 | P0 八项 | 6–8 天 | 证据闭合的中文 v5 + 英文 v4 |
| 阶段 2 | P1 八项 | 10–14 天 | 可投中等偏上 SCI 的完整版本 |
| 阶段 3 | 投稿打包 | 2–3 天 | 完整投稿包 |

如果只走路线 A（仅阶段 1 + 阶段 3），约 8–11 天可以形成可投版本；走路线 B（推荐）约 3 周。