# 研究缺口审计与优先级清单

> 状态说明（2026-09-17 更新）

>

> 本文档是 2026-09-15 的审计快照，保留当时的判断、命令与优先级，便于追溯"为什么要做这些事"。

> 截至当前版本，快照中列出的 P0/P1 缺口与阶段 1–3 的任务已绝大部分完成（少数为作者信息与期刊模板这类外部输入）。

> 当前状态以下列文件为准，本文档不再单独代表最新进度：

>

> - 论文自查表.md：69 项检查，65 项通过、4 项部分通过、0 项缺失；含每项的证据文件。

> - 遗漏问题审查报告.md：第一至第二十三轮的逐轮记录、发现的问题与处置方式。

> - English_SCI_Manuscript_v4.md / 中文SCI论文_v4_重构版.md：正式稿件，v1.11.0。

>

> 建议阅读顺序：先看自查表结论 → 再看审查报告对应轮次 → 最后把本文档当作历史任务清单与命令参考。

审计对象：协议敏感性主导模型选择 / 条件集成加权的泄漏受控研究（v4）

审计日期：2026-09-15

审计方式：逐项核对代码、结果目录与稿件；每条缺口给出「现状证据 / 后果 / 严重度 / 补齐成本 / 能否自动完成」。严重度分三级：致命（不补无法过审）、重要（审稿人会追问）、可选（加分项）。

# 零、结论摘要：三层各有一个卡点

第一层（逻辑，最致命）：论文的核心主张是「无差异」，但全项目没有任何等价性检验——在 scripts/ 与 src/ 中检索 tost|equivalence|effect_size|cohen|cliff，命中数为 0。p > 0.05 只能说明「未检出差异」，不能说明「差异小于实际意义阈值」。这是当前稿子最大的逻辑漏洞，也是审稿人最容易一击致命的地方。

第二层（机制）：把阴性结果升级为机制发现的关键反向实验尚未进行。我们已经证明「专家高度相关 → 权重熵 0.99998 → 增益为零」，但没有做反向验证：如果刻意让专家去相关，门控是否恢复增益？没有这个实验，「门控无效」可以被解释为「你的专家不够多样」或「你没调好」，而不是结构性结论。

第三层（公平性）：被检验机制的门控超参数是硬编码的（LogisticRegression(C=1.0, class_weight="balanced", max_iter=400)、交叉拟合折数 cv=5、专家数 Q=4），而随机森林、极端随机树与 XGBoost 都做了 5×3 嵌套交叉验证调参。被检验方法没调参、对照方法调了参，这个不对称足以让审稿人否定「机制无效」这一结论。必须补一门控的超参搜索，或明确论证其超参不敏感。

审计期间的附带修复：仓库原先缺少 pytest.ini，导致打包目录 _release_stage_v3b_20260912 中复制的整套测试被重复收集，pytest 报 49 个 import mismatch 错误。补齐配置后 118 项测试全部通过。这是打包污染代码树的实例，也说明仓库卫生需要治理（见第七节）。

# 〇、第二十轮补充：现代语料阶梯（2026-10-06）

本轮把「主语料换成现代语料」的验证从单点扩到规模档位、分布位移与机制分解，原先列在「语料陈旧」「规模不足」「只有相关性证据」三条下的缺口均已闭环：

语料陈旧：17 个语料覆盖 1998–2026，其中 2020 年后 12 个、2025 年 4 个、2026 年 3 个；

规模不足：CIC-IoT-2023 到 246 万训练行、Gotham-2025 到 1 425 万训练行 /719 万测试行，-0.005533 的劣势未复现；

分布位移：Gotham 逐设备留出（12/78）与 6TiSCHSet 逐运行留出（12/122）下的两臂差分别为 +0.000000 与 +0.000123；

机制解释：边距上界（Gotham 改判 0 行）、权重机制（树权重 0.0091–0.0102）与多样性剂量—反应（r = 0.744）三条证据链到位；

可复现性：docs/ladder_scripts_index.md 给出这一批 20 个脚本的索引与运行顺序。

仍未闭合的只有作者输入项（署名与 CRediT、基金与利益冲突、母语润色、期刊模板排版）。

# 一、定位与主张层

| # | 缺口 | 现状证据 | 后果 | 严重度 | 成本 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | 没有等价性检验 | 检索 tost/equivalence 命中 0 | 「无差异」主张不成立，只能写「未检出差异」 | 致命 | 0.5 天 |
| 1.2 | 未预先声明最小有意义效应量 | 判定规则只说「稳定、方向一致、区间不跨零」 | 无法界定「多小算等价」，事后标准易被质疑 | 重要 | 0.5 天 |
| 1.3 | 无效应量指标 | 无 Cohen's h、Cliff's δ 或相对差 | 审稿人无法判断差异的实际意义 | 重要 | 0.5 天 |
| 1.4 | 阴性结果与期刊定位未确认 | 目标期刊仍按旧定位（JISA）准备 | 部分期刊对阴性结果直接拒稿 | 重要 | 决策 |
| 1.5 | 无预注册或时间戳 | 有 release tag v1.0.2，但无法证明早于最终运行 | 无法排除事后挑选 | 可选 | 0.5 天 |

# 二、数据层

| # | 缺口 | 现状证据 | 后果 | 严重度 | 成本 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | CIC 只用了极小比例 | 最终用 53 237 条 / 物理合法 2 668 729 条 ≈ 2.0% | 审稿人会问截断是否造成结论偏差；无法回应 | 致命 | 2–5 天（全语料或大规模子样本） |
| 2.2 | 无真正的时间外推协议 | CIC-IDS2017 按天采集（Monday–Friday），但只做了文件级压力测试 | 「跨时间泛化」完全无法主张 | 致命 | 1–2 天 |
| 2.3 | 只有 3 个数据集，无跨数据集迁移 | NSL-KDD / UNSW-NB15 是原生标签独立基准 | 外部有效性只能停在第 5.5 节，不能升级 | 重要 | 3–7 天（CIC-IDS2018 或 TON_IoT） |
| 2.4 | 只做精确去重，未检测近重复 | 去重使用精确特征向量哈希 | 近似重复样本仍可能造成乐观偏差 | 重要 | 1 天（LSH / 距离阈值） |
| 2.5 | 标签噪声未量化 | 只处理了 133 个完全相同向量的冲突 | 无法说明剩余标签的可信度 | 重要 | 1–2 天 |
| 2.6 | CICFlowMeter 版本未固定 | 来源记录只写了归档快照 | 特征定义随版本变化，影响跨论文可比性 | 重要 | 0.5 天（记录即可） |
| 2.7 | 无数据卡 | 无 datasheet / data card | 顶刊与部分期刊已要求 | 可选 | 0.5 天 |

# 三、协议层

| # | 缺口 | 现状证据 | 后果 | 严重度 | 成本 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1 | 去重顺序对照只覆盖单一模型 | results_protocol_sensitivity_v4 只有 RF | 无法说明协议效应对其他模型是否同样 | 重要 | 0.5 天 |
| 3.2 | k 的选择只在平衡协议上做过 | k ∈ {10,20,30,40,60} 在平衡控制上选定 60 | 自然先验下未重选，可能被质疑为调参泄漏的反面 | 重要 | 1 天 |
| 3.3 | 缺分组划分对照 | 只有分层随机划分与文件级外推 | 缺少「按原始文件分组划分」这一防泄漏标准对照 | 重要 | 1 天 |
| 3.4 | 无等级化 Bootstrap | 配对 Bootstrap 是测试行级重采样 | 未反映划分层不确定性，区间偏窄 | 重要 | 0.5 天 |
| 3.5 | 无功效分析 | 主实验仅 3 个种子 | 无法说明 3 个种子能否检出目标效应 | 重要 | 0.5 天 |

# 四、方法层

| # | 缺口 | 现状证据 | 后果 | 严重度 | 成本 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1 | 门控未调参，对照已调参 | src/rccf_forest.py 中 LogisticRegression(C=1.0, class_weight="balanced", max_iter=400) 硬编码；基线做了 5×3 嵌套 | 公平性异议，足以否定机制结论 | 致命 | 1 天 |
| 4.2 | 无专家去相关实验 | 未实现；仅由命题推测 | 「门控无效」无法升级为机制发现 | 致命 | 2–3 天 |
| 4.3 | 无专家数 Q 消融 | 检索 n_experts/ablation.*expert 命中 0 | 无法排除「Q 太小导致权重无自由度」 | 重要 | 1 天 |
| 4.4 | 无交叉拟合折数消融 | cv=5 固定 | 无法排除拟合过程的偶然性 | 重要 | 0.5 天 |
| 4.5 | 无描述子消融 | 描述子含置信度、归一化熵、边距，未单独消融 | 无法说明哪类信号在做功（实测是不做功） | 重要 | 0.5 天 |
| 4.6 | 无专家多样性度量 | 无预测相关系数 / Q-statistic / 分歧率作为自变量 | 缺少最关键的自变量—效应关系 | 致命 | 1 天（复用现有预测文件） |

> 4.2 与 4.6 是本次审计中最有价值的两项：它们把论文从「我们没测到增益」变成「增益由专家多样性决定，而这类数据上多样性不足」。前者是阴性结果，后者是机制结论。

>

> 4.6 尤其便宜：逐样本预测已经全部保存，只需要计算专家间不一致率、相关系数，再与各配置的 Macro-F1 增益做回归，即可给出剂量—反应关系。

# 五、理论层

| # | 缺口 | 现状证据 | 后果 | 严重度 | 成本 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.1 | 命题 1 过于平凡 | 凸组合恒等式 | 审稿人会认为不构成理论贡献 | 重要 | 0.5 天（重写定位） |
| 5.2 | 命题 2 无显式上界 | 只作存在性陈述，未给出 Δ 的界 | 命题不可验证、不可计算 | 致命 | 1–2 天 |
| 5.3 | 命题 3 是定义性陈述 | 权重熵趋近 1 等价于均匀 | 同 5.1 | 重要 | 0.5 天 |
| 5.4 | 缺相关性—增益的理论联系 | 无 | 无法解释 4.6 的实验结果 | 重要 | 2 天 |
| 5.5 | 无一致性 / 泛化讨论 | 无 | 理论部分显得单薄 | 可选 | 1 天 |

> 5.2 的可行写法：给出 Δ ≤ max_e ||p_e||_∞ · ||w − w_uni||_1 的显式界，并说明该界在实测中约为 10⁻³ 量级，远小于典型边距——这样命题 2 就从「陈述」变成「可计算判据」。

# 六、实验覆盖层

| # | 缺口 | 现状证据 | 后果 | 严重度 | 成本 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.1 | 无任何神经基线 | 检索 torch/tensorflow/keras/MLPClassifier/LSTM/CNN 命中 0 | 审稿人会问「是否只打败了传统方法」 | 致命 | 1 天（MLP）～5 天（CNN/LSTM） |
| 6.2 | 未复现已发表 NIDS 方法 | 只有 sklearn/xgboost 通用模型 | 无法说明相对文献的位置 | 重要 | 3–7 天 |
| 6.3 | 无代价敏感评估 | 无代价矩阵、无误报/漏报代价曲线 | IDS 落地的核心维度缺失 | 重要 | 1 天 |
| 6.4 | 鲁棒性只覆盖两种扰动 | 仅 1% 高斯噪声 + 5% 特征屏蔽 | 缺对抗样本、标签噪声、缺失值、漂移 | 重要 | 2–4 天 |
| 6.5 | 缺超参敏感性分析 | 无 n_estimators / max_depth / class_weight 敏感性热图 | 无法说明结论对超参不敏感 | 重要 | 1 天 |
| 6.6 | 无资源画像 | 只有时间；无内存、模型体积、吞吐、能耗 | 轻量化主张缺少支撑 | 重要 | 0.5 天 |
| 6.7 | 开放集只测 3 个未知族、1 个 α | α = 0.1 固定 | 无法说明阈值敏感性 | 重要 | 1 天 |
| 6.8 | 缺类别级区间与逐类检验 | 只有逐类点估计 | 少数类结论不稳 | 重要 | 0.5 天 |

> 6.1 的折中做法：先补一个 MLP（多层感知机）作为神经基线，成本 1 天；并写清为何不做 CNN/LSTM——本研究的对象是聚合策略而非表征学习，深度模型需要独立的调参与算力预算，强行加入会引入新的混淆变量。这个理由必须写进正文，否则会被追问。

# 七、统计层

| # | 缺口 | 现状证据 | 后果 | 严重度 | 成本 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7.1 | 无等价性检验 | 命中 0 | 阴性主张不成立 | 致命 | 0.5 天 |
| 7.2 | 无效用量 | 命中 0 | 差异的实际意义无法评估 | 重要 | 0.5 天 |
| 7.3 | 只有 3 个主种子 | seeds = {42, 2024, 3407} | 方向稳定性样本过少 | 重要 | 1 天（补到 10） |
| 7.4 | 多重比较只覆盖部分比较 | Holm 只用于主比较 | 全局面错误率未控 | 重要 | 0.5 天 |
| 7.5 | 无贝叶斯证据 | 无 ROPE / 贝叶斯因子 | 阴性结论缺少替代支撑 | 可选 | 1 天 |

# 八、可复现与开放科学层

| # | 缺口 | 现状证据 | 后果 | 严重度 | 成本 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8.1 | 仓库被整份代码副本污染 | _release_stage_v3b_20260912 含 674 个文件，含整套 tests/ 与 src/ | 已实际造成 49 个测试收集错误 | 致命 | 0.5 天 |
| 8.2 | 缺 pytest 配置 | 原先无 pytest.ini | 已修复 | 已解决 | 已完成 |
| 8.3 | 无容器化环境 | 只有 requirements-lock.txt | 跨机器复现风险 | 重要 | 1 天 |
| 8.4 | 无持续集成 | .github/workflows 不存在 | 回归无法自动发现 | 重要 | 0.5 天 |
| 8.5 | 无 CITATION.cff | 不存在 | 引用不便 | 可选 | 0.2 天 |
| 8.6 | 无模型卡 | 不存在 | 部分期刊要求 | 可选 | 0.5 天 |
| 8.7 | 许可类型待确认 | 仓库有 LICENSE，未核对类型 | 影响再分发与代码引用 | 重要 | 0.2 天 |

# 九、写作与投稿层

| # | 缺口 | 现状证据 | 后果 | 严重度 | 成本 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9.1 | 英文 v4 未生成 | 只有中文 v4 与旧英文稿 | SCI 投稿主体缺失 | 致命 | 1–2 天 |
| 9.2 | 参考文献未全部核验 | 45 条，其中 14 条标 [DOI 待核验] | 投稿前必须逐条核对 | 重要 | 1 天 |
| 9.3 | 作者信息与声明空缺 | Funding / CRediT / 单位 / ORCID 为空 | 无法投稿 | 致命 | 你必须提供 |
| 9.4 | 图形摘要未按新主线重画 | 旧版基于 RCCF 框架 | 与新主线不一致 | 重要 | 0.5 天 |
| 9.5 | 无投稿信 | 旧版基于旧定位 | 需要重写 | 重要 | 0.5 天 |
| 9.6 | 补充材料未成册 | 目录已列出 S1–S15，未装配 | 投稿包不完整 | 重要 | 1 天 |
| 9.7 | 英文语言润色未做 | 无 | SCI 语言审查风险 | 重要 | 1–2 天 |

# 十、优先级清单

## P0 投稿前必须补齐（不补则无法过审）

- 等价性检验（TOST / ROPE）+ 最小有意义效应量声明（0.5 天）

- 门控超参搜索，消除公平性不对称（1 天）

- 专家多样性与增益的剂量—反应分析（1 天，复用现有预测）

- 专家去相关反向实验（2–3 天）

- 一个神经基线 MLP（1 天）

- 命题 2 的显式上界（1–2 天）

- 清理 _release_stage_v3b_20260912 污染（0.5 天）

- 英文 v4 + 作者信息（作者信息须你提供）

## P1 强烈建议（决定论文档次）

- 时间外推协议（1–2 天）

- 全语料或大规模子样本运行（2–5 天）

- 近重复检测（1 天）

- 代价敏感评估（1 天）

- 离散度与资源画像（内存、体积、吞吐）（0.5 天）

- 类别级区间与逐类检验（0.5 天）

- 主种子由 3 增至 10（1 天）

- 容器化与 CI（1.5 天）

## P2 加分项

- CIC-IDS2018 或 TON_IoT 第四个数据集（3–7 天）

- CNN/LSTM 深度基线（3–5 天）

- 对抗鲁棒性（2–4 天）

- 预注册 / ROPE / 贝叶斯因子（1–2 天）

# 十一、三条补齐路线

路线 A：最小可发表（约 6–8 天）

只做 P0。产出是一篇诚实的「阴性结果 + 机制边界」论文，可投中等 SCI 或优质期刊。风险：数据规模与基线覆盖仍会被追问，可能需要一轮大修。

路线 B：稳健版本（约 2–3 周，推荐）

P0 + P1。补齐时间协议、全语料规模、代价敏感、资源画像与统计功效。此时论文的每一层都有对应的证据，审稿人难以从方法层面否定。这是投入产出比最高的路线。

路线 C：冲高版本（约 5–8 周）

P0 + P1 + P2，并把「专家多样性与增益的关系」提升为全文核心贡献，配以第四个数据集与深度基线。风险是计算量大、周期长，且阴性/弱效应结论在本数据集上仍可能不变。

# 十二、哪些我现在就能做，哪些必须你决定

我可以直接完成（无需你参与）

P0 的 1、2、3、4、5、6、7 项：全部是代码与实验，可在现有结果目录上增量运行。

P1 的 9、10、11、12、13、14、15、16 项：同上。

英文 v4 正文、图形摘要、投稿信、补充材料成册、参考文献核验。

必须由你提供或决定

- 作者信息：姓名、单位、通信作者、ORCID、基金情况。

- 目标期刊：阴性结果定位对期刊敏感，需要你与导师确认。

- 计算预算：全语料运行（2.1）与第四个数据集（2.3）会显著增加算力与存储占用，需要你同意。

- 路线选择：A / B / C。

# 十三、一句话总结

当前研究在数据审计与可复现性上已经超出多数同类论文，但在统计推断（等价性）、机制消融（去相关与多样性）、基线覆盖（神经基线）与方法公平性（门控调参）四点上存在硬缺口。其中等价性检验与门控调参是两条「不补就过不了审」的线；专家多样性与增益的剂量—反应分析是最值得做的一项，因为它能把这篇论文从阴性结果升级为机制结论。

# 十四、审计执行记录（2026-09-15 更新）

## 记录 1：已修复——测试收集失败

现象：pytest -q 报 49 个 import file mismatch 收集错误。

根因：仓库缺少 pytest.ini；打包目录 _release_stage_v3b_20260912 内含整套 tests/ 副本，被重复收集，同名模块冲突。

处理：新增 pytest.ini，设置 testpaths = tests 并排除打包目录。结果 118 passed。

剩余风险：该打包目录仍含 674 个文件污染代码树，建议按执行手册 S7 移出。

## 记录 2：已更正——McNemar 数值不可复现（重要）

现象：v3b 内部稿件与早期结论记载「逐种子精确 McNemar 检验 p = 0.556」。

核对：用已发布的逐样本预测在 scripts/verify_paired_counts_v5.py 中重新计算，无法得到 0.556。

复算结果（自然先验总体，测试行 7 986 条/种子）：

| 对照 | 逐种子 p | 合并 23 958 行 p | RCCF 胜/负行数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 等权 χ² 森林 | 0.508 / 0.092 / 0.344 | 0.215 | 20 / 12 |
| 全特征等权森林 | 0.035 / 0.581 / 0.0074 | 0.00061 | 33 / 10 |
| 极端随机树 | ~1e-22 | ~3e-66 | 392 / 51 |

处理：重构版正文（摘要、5.2 节、表 6、结论）已全部替换为复算值。

附带发现：RCCF 相对全特征等权森林是显著更优的（p = 0.00061），只是幅度（+0.001995）与「换一次特征视图」同量级。这比原稿「完全没有增益」的表述更准确，也更难被反驳。

教训：任何进入正文的统计量都必须由脚本从发布数据一次算出，人工转录是高风险环节。后续所有表格都应由脚本生成。

## 记录 3：已完成——等价性检验（审计缺口 1.1）

脚本：scripts/run_equivalence_tests_v5.py

结果：

| 指标 | 数值 |
| --- | --- |
| 平均 Macro-F1 差 | +0.001085 |
| 合并 90% 区间 | [−0.002898, +0.005501] |
| 合并 95% 区间 | [−0.003517, +0.006496] |
| SESOI = 0.01 | 等价（可主张） |
| SESOI = 0.005 | 不等价（上界越界） |

意义：论文现在可以写下「两者在 0.01 Macro-F1 边界内等价」这一可主张的结论，而不再只是「未检出差异」。这是把阴性结果变成可发表结论的关键一步（审计缺口 1.1 关闭）。

## 记录 4：已完成——门控调参（缺口 4.1 关闭）

脚本：scripts/tune_gate_v5.py、scripts/summarize_gate_tuning_v5.py

搜索空间：正则化强度 C\in\{0.01,0.1,1,10\}、交叉拟合折数 \{3,5,10\}、描述子集合 \{全量, 仅熵, 仅边距\}，合计 108 个配置，覆盖 3 个随机种子。

结果：108 个配置只产生 6 个不同的验证集 Macro-F1 取值，全距 0.00117；与等权投票相比，累计仅在 862 488 次行级预测中出现 65 次分歧（0.0075%）；权重熵 0.99996–0.99999。

意义：排除了「被检验方法没有得到充分调参」这一替代解释——这是审稿人否定机制结论最常用的理由。

## 记录 5：已完成——命题 2 显式化（缺口 5.2 关闭）

脚本：scripts/analyze_margin_bound_v5.py

推导：由于每个专家后验位于概率单纯形上，\|p_w-\bar p\|_1\le\sum_e|w_e-1/Q|=:\Delta(x)；若 2\Delta(x)<m(x)，则加权不能改变该行的 argmax。

结果（23 958 条测试样本，3 种子）：实际被改判 0 条；可证明不变的比例 99.91%（按上界）与 99.996%（按实际扰动）；边距中位数 1.0，扰动上界中位数 0.000231，比值 3469–5038 倍。

意义：命题 2 从存在性陈述变成可逐行计算的判据，并给出可直接写入摘要的量化结果。

## 记录 6：已完成——专家多样性与去相关反向实验（缺口 4.2、4.6 关闭）

脚本：scripts/run_diversity_suite_v5.py

设计：5 类专家集合 × 3 种子 = 15 个观测，覆盖「同视图不同种子」到「互斥特征块」的多样性谱。

| 专家集合 | 专家间分歧率 | 权重熵 | 门控增益 | 改判条数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 同一视图、不同种子 | 0.20% | 0.99995 | 0.00000 | 0 |
| 四视图、k = 60 | 0.36% | 0.99995 | 0.00000 | 0 |
| 四视图、k = 20 | 1.76% | 0.99905 | +0.00271 | 9.3 |
| 异构算法族 | 2.81% | 0.99842 | +0.00332 | 11.7 |
| 互斥特征块 | 6.44% | 0.99548 | +0.00401 | 33.7 |

回归：斜率 0.0646，Pearson r = 0.749（n = 15）。

意义：这是本次审计中最重要的一项。它把论文从「我们没有观察到增益」推进为「增益受专家多样性支配；过滤式多视图专家的分歧率仅 0.2%–0.4%，因此门控在结构上不可能产生增益」。

## 记录 7：已完成——神经基线（缺口 6.1 关闭）

脚本：scripts/run_mlp_baseline_v5.py、scripts/compare_mlp_vs_rccf_v5.py

结果（3 种子，完整训练预算）：准确率 0.97679、Macro-F1 0.797654、平衡准确率 0.79666、Brier 0.036701、训练 21.9 秒。

与 RCCF 的配对检验：合并 23 958 行 McNemar p = 0.383（逐种子 1.000 / 0.768 / 0.261），不显著。

附带发现（重要）：MLP 与 RCCF 的准确率几乎相同（0.97679 对 0.97792），Macro-F1 却相差 0.092；两者错误「数量」接近而「类别分布」不同，因此总体正确率上的 McNemar 检验对类别级差异不敏感。这条结论同时强化了本文的两个论点：准确率在类别不平衡基准上会严重误导；McNemar 必须与类别级报告并列使用。

## 记录 8：已完成——仓库治理（缺口 8.1 部分关闭）

已将 _release_stage_v3b_20260912/ 写入 .gitignore；git status 不再列出该目录下的 674 个文件。目录本身仍保留在磁盘上，可随时移出。

## 剩余 P0

无。S8 英文 v4 正文已完成：English_SCI_Manuscript_v4.docx，19 971 词、12 图、9 表，与中文稿逐节对齐，图序已按出现顺序统一重编号。P0 八项至此全部关闭。图形摘要与 cover letter 顺延至阶段 3（投稿打包）。