CIC-IDS2017入侵检测论文项目任务单

题目：《基于卡方特征优选与加权随机森林的网络入侵检测算法研究》

版本：实验准备版　|　日期：2026年9月2日

# 一、使用说明

本任务单用于指导从数据集准备、算法实现、真实实验到论文定稿的全过程。所有实验数字必须由实际运行产生，不得预先填入或人为修改。你负责电脑上的下载、运行、确认和最终署名；我负责研究设计、代码、数据分析、论文撰写和修改。

重要原则：不进行扫网、渗透或攻击；只使用公开数据集；不伪造数据、图表、文献或实验结论；测试集不得参与特征选择、树权重计算或超参数调优。

# 二、项目目标与研究方案

| 项目项 | 确定内容 |
| --- | --- |
| 研究对象 | CIC-IDS2017机器学习特征数据 |
| 核心方法 | 训练集拟合归一化与卡方特征选择；验证集计算单树表现并进行加权投票 |
| 主任务 | 五分类：Normal、DoS/DDoS、Brute Force、Web Attack、Bot |
| 主实验排除标签 | PortScan、Infiltration、Heartbleed（论文中说明原因） |
| 扩展实验 | 将上述三个标签归入Other，进行六分类验证（可选但建议完成） |
| 主要基线 | 决策树、SVM、传统随机森林 |
| 主要指标 | Accuracy、Macro-Precision、Macro-Recall、Macro-F1、训练时间、推理延迟 |
| 重复实验 | 至少3个随机种子；建议使用42、2024、3407 |

# 三、当前已完成状态

Python 3.11.4、pip、Git已确认可用。

E:\论文项目目录及data、src、results、paper、scripts子目录已创建。

虚拟环境路径为E:\论文\.venv\Scripts\python.exe。

CIC-IDS2017 MachineLearningCSV已解压到E:\论文\data\raw\MachineLearningCVE\。

已确认8个CSV文件、每个79列（78个特征+Label），总样本约283万条。

已完成原始标签统计，数据可用于后续实验。

# 四、文件夹与文件约定

后续所有文件按以下结构保存，不要覆盖raw目录中的原始CSV：

| 路径 | 用途 | 由谁产生 |
| --- | --- | --- |
| E:\论文\data\raw\MachineLearningCVE\ | 原始CSV，只读保存 | 你已完成 |
| E:\论文\data\processed\ | 清洗、映射、划分后的数据 | 程序生成 |
| E:\论文\src\ | 预处理、模型和实验代码 | 我编写 |
| E:\论文\results\ | 指标、混淆矩阵、特征排名、日志 | 程序生成 |
| E:\论文\paper\ | 论文正文、图表、参考文献 | 我撰写/整理 |
| E:\论文\requirements-lock.txt | 固定Python依赖版本 | 你运行命令生成 |

# 五、详细任务单

## 任务1：确认研究标签方案

负责人：你确认，我记录

任务目标：锁定主实验与扩展实验的标签处理规则，避免根据结果临时改标签。

输入：已统计的15种原始Label

操作步骤：

确认主实验采用五分类：BENIGN→Normal；DDoS及所有DoS标签→DoS/DDoS；FTP-Patator、SSH-Patator及Web Attack–Brute Force→Brute Force；Web Attack–XSS和Web Attack–Sql Injection→Web Attack；Bot→Bot。

确认主实验排除PortScan、Infiltration、Heartbleed。

确认扩展实验是否将这三个标签统一映射为Other。

预期输出：

一条明确的确认消息；例如“同意五分类并排除三个标签，扩展实验归入Other”。

验收标准：

映射规则在实验开始前固定；论文方法章节、代码配置和结果表使用同一规则。

## 任务2：保存实验环境

负责人：你执行命令，我检查

任务目标：固定依赖版本，保证后续实验可以复现。

输入：E:\论文\.venv

操作步骤：

在PowerShell执行：& "E:\论文\.venv\Scripts\python.exe" -m pip freeze | Out-File -Encoding utf8 "E:\论文\requirements-lock.txt"。

执行：Test-Path "E:\论文\.venv\Scripts\python.exe"，应返回True。

执行：& "E:\论文\.venv\Scripts\python.exe" -c "import numpy,pandas,scipy,sklearn,matplotlib,seaborn,joblib,openpyxl; print('OK')"。

预期输出：

requirements-lock.txt

终端输出OK

验收标准：

虚拟环境路径存在；所有依赖导入成功；运行脚本时始终使用E:\论文\.venv\Scripts\python.exe。

## 任务3：运行数据集统计与质量检查

负责人：我提供脚本，你运行并回传结果

任务目标：确认列名、数据类型、缺失值、无穷值、重复行和标签分布。

输入：8个原始CSV

操作步骤：

运行我提供的dataset_profile.py，不直接修改原始CSV。

等待程序完成并查看results/dataset_profile.csv、results/label_counts.csv。

把终端输出和两个结果文件发给我，用于核对论文中的数据集描述。

预期输出：

dataset_profile.csv

label_counts.csv

数据质量日志

验收标准：

所有文件均识别到Label列；异常值统计有记录；标签计数与已知统计基本一致；没有无说明的删除操作。

## 任务4：执行数据预处理与标签映射

负责人：我编写程序，你运行

任务目标：以分块读取方式完成清洗、标签归并、固定随机种子抽样和分层划分。

输入：原始CSV、任务1的标签方案

操作步骤：

运行prepare_dataset.py。程序将清理列名、删除NaN和正负无穷样本，并记录删除数量。

程序只在保留标签上进行分层抽样；训练集、验证集、测试集建议按70%/15%/15%划分，具体比例在代码配置中固定。

程序输出映射表、类别计数、划分计数和配置文件。

预期输出：

data/processed/train.parquet或train.csv

validation.parquet或validation.csv

test.parquet或test.csv

label_mapping.csv

dataset_summary.csv

preprocess_config.json

验收标准：

三份数据无交集；各类别在划分中有记录；测试集未用于任何拟合步骤；程序可用同一配置重复运行。

## 任务5：实现卡方特征优选

负责人：我实现并测试

任务目标：在无数据泄漏的前提下筛选20—30个高关联特征，并保存排名。

输入：训练集、验证集、测试集

操作步骤：

仅使用训练集拟合MinMaxScaler，使特征非负；将同一变换应用于验证集和测试集。

仅在训练集上调用chi2计算特征分数，按预设k值或百分比选择特征。

保存特征名称、chi2分数、p值、排名和最终保留列表。

预期输出：

results/feature_scores.csv

results/selected_features.json

验收标准：

验证集和测试集没有参与特征排名；选中特征数量符合配置；论文中的特征列表与CSV一致。

## 任务6：实现基线模型

负责人：我实现，你运行

任务目标：建立可比较的决策树、SVM和传统随机森林基线。

输入：处理后的数据与统一特征矩阵

操作步骤：

使用相同训练/验证/测试划分和相同评价指标。

SVM只在合理规模的训练样本上运行，必要时使用固定分层抽样；记录抽样规则。

保存每个模型的参数、训练时间、预测时间、分类报告和混淆矩阵。

预期输出：

results/baseline_metrics.csv

各基线混淆矩阵PNG

model_config.json

验收标准：

所有基线使用相同测试集；参数可追溯；结果不使用预设数字。

## 任务7：实现加权随机森林

负责人：我实现并测试

任务目标：根据验证集上的单树表现计算权重，并进行加权投票。

输入：随机森林中的决策树、验证集

操作步骤：

训练随机森林后，逐棵树在验证集上计算balanced accuracy或Macro-F1。

将非负树表现归一化：Wi=(score_i+epsilon)/Σ(score_j+epsilon)，记录epsilon。

对测试样本汇总各树对各类别的权重，取得分最高的类别作为最终预测。

同时保留传统多数投票结果，确保能够进行公平对照。

预期输出：

results/weighted_rf_metrics.csv

tree_weights.csv

加权与普通投票混淆矩阵

验收标准：

树权重只由训练过程中的验证集计算；测试集只在最终评估时使用；权重和约等于1；算法结果可重复。

## 任务8：运行完整对比与消融实验

负责人：你运行，我分析

任务目标：分别证明特征选择和加权投票的作用。

输入：任务6、任务7模型代码

操作步骤：

运行三种随机种子，条件允许时运行五种随机种子。

完成四组核心消融：全部特征+普通投票；卡方特征+普通投票；全部特征+加权投票；卡方特征+加权投票。

记录Accuracy、Macro-Precision、Macro-Recall、Macro-F1、训练耗时和推理延迟。

生成均值、标准差、混淆矩阵和特征数量对比。

预期输出：

results/metrics_summary.csv

results/ablation_results.csv

results/runtime_summary.csv

results/figures/

验收标准：

四组实验均使用相同数据划分；至少3个随机种子；每个结论都有对应数字或图表支撑。

## 任务9：实验结果审计

负责人：我完成初审，你完成事实确认

任务目标：检查数字一致性、代码与论文一致性和是否存在过度结论。

输入：全部results文件、运行日志

操作步骤：

我核对CSV中的指标、表格和图的数字是否一致。

我检查摘要、结论中的“显著提升”“速度提升”等表述是否有统计依据。

你确认实验确实在自己的电脑上运行过，数据和结果没有被人为修改。

预期输出：

results/audit_report.md

最终可用指标表

验收标准：

论文只写真实结果；任何负结果或提升很小的结果都如实保留并解释。

## 任务10：撰写论文正文

负责人：我起草，你核对个人信息和事实

任务目标：完成可投稿版本的中文论文、图表和参考文献。

输入：审计后的实验结果

操作步骤：

先写第三章算法设计和第四章实验分析，再根据实际结果回写摘要、绪论和结论。

补充算法流程图、加权投票伪代码、特征排名图、混淆矩阵和消融表。

统一术语：卡方特征选择、验证集、加权随机森林、Macro-F1等。

参考文献只使用可核验来源，不编造作者、标题、卷期或DOI。

预期输出：

paper/论文初稿.docx或.md

图表文件

参考文献清单

验收标准：

摘要中的数据与第四章一致；每张图表有编号、标题和正文引用；方法描述可由代码复现。

## 任务11：格式修改与投稿准备

负责人：我修改，你最终提交

任务目标：按学校或目标期刊格式完成定稿和投稿材料。

输入：论文初稿、学校/期刊模板

操作步骤：

你提供目标期刊名称、格式模板、字数要求、作者和单位信息。

我按模板调整标题、摘要、关键词、章节、图表、参考文献和英文部分。

你使用学校指定查重系统进行检测，并把重复率报告中的问题段落发给我。

我根据查重和模拟审稿意见完成最后修改；你负责登录投稿系统并确认最终提交。

预期输出：

投稿版Word/PDF

投稿信（如需要）

审稿回复模板（如需要）

验收标准：

作者信息和单位真实；引用规范；无虚假实验与文献；符合目标期刊投稿须知。

# 六、你需要执行的PowerShell操作清单

以下命令按顺序执行。每一步的输出或报错都应保留，不要只截图最后结果。

1. 检查虚拟环境

Test-Path "E:\论文\.venv\Scripts\python.exe"

2. 保存依赖版本

& "E:\论文\.venv\Scripts\python.exe" -m pip freeze | Out-File -Encoding utf8 "E:\论文\requirements-lock.txt"

3. 检查原始CSV

Get-ChildItem -LiteralPath "E:\论文\data\raw\MachineLearningCVE" -Filter "*.csv" | Select-Object Name,Length

4. 运行脚本（脚本生成后）

& "E:\论文\.venv\Scripts\python.exe" "E:\论文\src\prepare_dataset.py"

5. 查看结果文件

Get-ChildItem -LiteralPath "E:\论文\results" -Recurse -File | Select-Object FullName,Length

# 七、结果记录规范

每次运行必须记录日期、代码版本、数据文件、随机种子、参数、运行时长和输出目录。

不得只保留最好的一次结果；多随机种子结果应报告均值和标准差。

训练集用于拟合，验证集用于调参和计算树权重，测试集仅用于最终一次或固定次数评估。

如果电脑内存不足，应减少固定抽样规模并记录原因，不得无记录地删除类别或样本。

所有图表的原始数据必须保留为CSV，便于审计和重新绘图。

# 八、最终定稿检查表

□ 标签映射在代码、表格和正文中完全一致。

□ 训练/验证/测试集无交叉，测试集未参与特征选择和权重计算。

□ 所有实验数字均来自真实运行结果。

□ 报告Macro-F1，不只报告Accuracy。

□ 报告类别分布、混淆矩阵和少数类表现。

□ 消融实验能够分别验证卡方筛选和加权投票。

□ 训练时间和推理时间的测量口径已说明。

□ 参考文献真实、可检索、格式统一。

□ 摘要、结果、结论中的数字相互一致。

□ 作者、单位、基金和致谢信息经你本人确认。

□ 已根据目标期刊最新投稿须知完成格式检查。

# 九、当前下一步

你现在只需要回复两项信息：

确认是否采用“主实验五分类，排除PortScan、Infiltration、Heartbleed；扩展实验归入Other”的方案。

执行并保存requirements-lock.txt，然后回复“方案已确认，环境版本已保存”。

收到确认后，我将开始生成dataset_profile.py和prepare_dataset.py，并按本任务单推进。